INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROYECTO RED SOCIAL UNIVERSITARIA

JHON EDIER ARANGO GRISALES

05/04/2026

- Nombre Del Proyecto

Aplicación tipo red social académica desarrollada con `Ionic`, `Angular` y `Firebase`.

- Objetivo General

Desarrollar una aplicación orientada al entorno universitario que permita la interacción académica entre estudiantes, profesores y administradores mediante módulos como autenticación, muro de publicaciones, perfil y mensajería.

- Tecnologías Utilizadas

- Ionic

- Angular

- Firebase Authentication

- Cloud Firestore

- Firebase Storage

- Capacitor

- Modulos Implementados

  - Autenticacion

Se implemento el módulo de acceso de usuarios con Firebase.

Funciones ya disponibles:

- registro de usuarios.

- inicio de sesión.

- recuperación de contraseña.

- cierre de sesión.

- protección de rutas públicas y privadas.

- creación automática del perfil base en Firestore.

- opción para mostrar u ocultar la contraseña en login y registro.

  - Dashboard O Muro

Se implemento una primera versión funcional del muro principal.

Funciones ya disponibles:

- acceso al muro después del login.

- publicación de mensajes de texto.

- almacenamiento de publicaciones en Firestore.

- lectura en tiempo real del feed.

- visualización de foto y rol del autor.

- tiempo relativo de publicación como `Hace 5 min`, `Hace 1 hora` o `Hace 2 días`.

  - Perfil

Se implemento el módulo de perfil del usuario autenticado.

Funciones ya disponibles:

- visualización de información personal y académica.

- edición de nombre completo, biografía y semestre.

- selección de facultad, modalidad y programa académico mediante selectores dependientes.

- carga de foto de perfil desde galería.

- captura de foto con cámara.

- almacenamiento de la imagen en Firebase Storage.

- actualización de la información en Firestore.

- vista ampliada de la foto de perfil.

- navegación de regreso al muro y cierre de sesión.

  - Mensajes

Se implemento una primera versión funcional del módulo de mensajería.

Funciones ya disponibles:

- bandeja de conversaciones.

- creación de nuevo mensaje seleccionando usuarios desde `profiles`.

- apertura de chat individual.

- lectura de mensajes en tiempo real.

- envió de mensajes de texto.

- visualización de nombre, foto y rol del otro participante.

- Conexión Con Firebase

La app utiliza tres servicios principales de Firebase:

- `Authentication`: manejo de usuarios y sesiones.

- `Cloud Firestore`: almacenamiento de información estructurada.

- `Firebase Storage`: almacenamiento de fotos de perfil.

La configuración del proyecto se encuentra en:

- `src/environments/environment.ts`

- `src/environments/environment.prod.ts`

Y la inicialización de Firebase se realiza en:

- `src/main.ts`

- Estructura De Datos Actual

Colecciones principales en Firestore:

- `profiles`

- `posts`

- `conversations`

Subcolecciones:

- `conversations/{conversationId}/messages`

Ruta principal en Storage:

- `avatars/{uid}/...`

- Correcciones Implementadas

A partir de las observaciones del documento de corrección, ya se aplicaron los siguientes ajustes:

- mostrar u ocultar contraseña en `login`

- mostrar u ocultar contraseña en `register`

- tiempo relativo en publicaciones del muro

- selector guiado para información académica

- Distintivos Visuales Por Rol

La aplicación ya diferencia visualmente algunos roles:

- `developer`

- `teacher`

Actualmente:

- `developer` tiene badge especial y aro RGB giratorio en el avatar

- `teacher` tiene badge azul claro mas discreto

- Estado Actual Del Proyecto

El proyecto ya cuenta con una base funcional real conectada a Firebase.

Actualmente ya se puede:

- registrar usuarios.

- Iniciar sesión.

- recuperar contraseña.

- publicar en el muro.

- editar perfil.

- subir foto de perfil.

- usar mensajes directos.

- visualizar roles.

- Pendientes Para Siguientes Iteraciones

Pendientes sugeridos:

- comentarios reales en publicaciones.

- Likes persistentes.

- modulo completo de noticias.

- modulo completo de eventos.

- mensajes no leidos reales.

- grupos en chat.

- notificaciones push.

- permisos administrativos mas avanzados.

- Conclusiones

El proyecto presenta un avance funcional importante, ya que no se limita a pantallas visuales, sino que integra autenticación, almacenamiento de datos, manejo de perfiles, muro y chat con Firebase.

La arquitectura actual permite que el equipo continue el desarrollo por módulos sobre una base común, organizada y ya validada mediante compilación y pruebas funcionales.